专业实践报告

基于微波辐射计观测与神经网络
的大气温湿廓线反演方法研究

课题名称：基于 BRNN 的 MWR 大气温湿廓线反演系统

实践单位：（请填写）

指导教师：（请填写）

学生姓名：（请填写）

实践时间：2026年3月 – 2026年6月

报告日期：2026年06月12日

一、拟作课题主要内容

本课题以地基多通道微波辐射计（MWR）为观测手段，围绕大气温湿廓线的被动遥感反演展开研究。微波辐射计接收大气在 22–59 GHz 频段的微波辐射信号，其中 K 波段（22–31 GHz）对水汽敏感，V 波段（51–59 GHz）对温度敏感，结合这两个频段的多通道亮温信息，可以获取大气从近地面到约 10 km 高度范围内的温度和相对湿度的垂直分布廓线。

1.1 核心技术路线

课题采用数据驱动的反演策略，核心思路是利用大量历史观测的配对样本—（亮温, 廓线）—训练神经网络模型，使模型学会从亮温反演大气廓线的映射关系。具体包括以下四个主要环节：

● 正向辐射传输模拟：使用 AER Inc. 开发的 MonoRTM v5.6 逐线积分辐射传输模型，从 ERA5 再分析大气廓线出发，模拟辐射计各通道的理论亮温，生成高质量训练样本。

● 观测数据质控与订正：针对 MP-3000A 微波辐射计的实测亮温数据进行系统性质控，包括云液态水污染筛除、K 波段异常值检测、Winsorize 回归订正等，消除观测与模拟之间的系统性偏差。

● 贝叶斯正则化神经网络 (BRNN)：设计 6 个独立的 BRNN 模型，分别反演 0–2 km、2–8 km、8–10 km 三个高度区间的温度和相对湿度廓线。BRNN 在标准全连接网络基础上加入批量归一化、Dropout 正则化和二阶导数平滑约束，兼顾拟合精度与泛化能力。

● 误差分析与性能评估：通过分层 RMSE、偏差±1σ 廓线、极端案例分析、散点密度图等方法，系统评估反演精度，定位误差来源，指导迭代改进。

1.2 技术特色与创新点

● 首次将 Winsorize 鲁棒回归引入微波辐射计 BT 订正流程，有效抑制 K 波段云污染导致的厚尾异常值（OMB 标准差降低 49%）。

● 引入红外云顶温度 (IR_Temperature) 作为辅助输入特征，提供云层高度信息，间接约束廓线垂直结构。

● 采用廓线分组划分训练/测试集，彻底消除同一廓线因重复观测造成的信息泄露。

● 通过 MonoRTM 的大规模仿真能力，探索"Sim_BT 预训练 + Obs_BT 微调"的两阶段训练策略，在保持物理一致性的同时弥合仿真与实际观测之间的域间差异 (Domain Gap)。

二、专业实践主要目标

本专业实践旨在通过一个完整的大气遥感科研项目的实施，将大气物理学、辐射传输理论、数值计算、机器学习和软件工程等多学科知识融会贯通，培养独立从事科学研究的能力。具体目标如下：

2.1 科研能力目标

● 掌握大气微波遥感的基本原理，深入理解微波辐射计的测量机理和辐射传输方程。

● 能够独立完成辐射传输模型（MonoRTM）的编译、调试和批量运行，具备处理 Fortran 遗留代码和跨平台编译问题的工程能力。

● 建立完整的机器学习模型开发流程：数据预处理 → 特征工程 → 模型设计 → 训练验证 → 误差分析 → 迭代改进。

● 掌握科学报告和学术论文的撰写规范，具备用图表和数据清晰呈现研究成果的能力。

2.2 技术能力目标

● 熟练使用 Python 科学计算生态（NumPy, SciPy, xarray, PyTorch）进行大规模气象数据处理和深度学习训练。

● 掌握 CDS/ARCO 等公共气象数据平台的 API 调用、批量下载和断点续传技术。

● 熟悉 Git 版本控制、模块化代码组织和技术文档的规范撰写。

● 具备在 macOS ARM64 环境下编译和调试 Fortran 科学计算程序的能力。

2.3 工程实践目标

● 建立可复现的反演管线：所有数据处理、模型训练和评估步骤均可通过脚本一键运行。

● 构建可扩展的软件架构：支持不同辐射计型号 (MP-3000A/HATPRO)、不同 RTM 后端 (MonoRTM/Python)。

● 维护完整的项目文档和版本历史，确保成果可追溯、可传承。

三、课题情况

3.1 课题名称

基于贝叶斯正则化神经网络 (BRNN) 的微波辐射计大气温湿廓线反演方法研究

3.2 课题来源

本课题来源于大气科学领域的大气廓线被动微波遥感方向。地基多通道微波辐射计是监测大气边界层和自由对流层温湿结构的核心设备，广泛应用于气象预报、大气环境监测、人工影响天气评估等领域。传统的物理反演方法（一维变分、最优估计）依赖先验背景场和复杂的误差协方差建模，在处理极端天气（如逆温、干层）时存在局限性。近年来，随着机器学习技术的快速发展，数据驱动的廓线反演方法成为国际研究热点。本课题对标当前国际主流研究（如德国波恩大学 HATPRO 廓线反演），基于国产 MP-3000A 微波辐射计实测数据，开发适应中国区域大气特征的机器学习反演系统。

3.3 课题性质

本课题属于应用基础研究，兼具科学探索与工程实践双重性质：

● 科学研究性质：探索神经网络在微波辐射计廓线反演中的应用效果，分析不同滤波策略、输入特征、训练范式对反演精度的影响，揭示 Sim/Obs 域间差异的物理本质及其缓解策略。

● 工程实践性质：搭建一套完整的、可复现的廓线反演软件系统，包括数据获取、质控处理、辐射传输模拟、模型训练、反演推理和误差评估的完整管线，为后续业务化应用奠定技术基础。

四、实践主要内容

4.1 数据获取与预处理

(1) ERA5 再分析数据下载

通过 CDS (Climate Data Store) API 和 ARCO (Analysis-Ready Cloud Optimized) Zarr 两种途径，下载 2013–2019 年共计 84 个月的 ERA5 再分析资料，包括：

● 单层数据：2 m 温度、2 m 露点温度、地表气压 (已完成 84/84 月下载)

● 气压层数据：37 个标准等压面的温度、比湿、位势高度 (已完成 2/84 月下载，受 CDS API 限流制约正在持续下载中)

(2) MP-3000A 微波辐射计数据处理

读取天津站 (39.16°N, 117.79°E) MP-3000A 微波辐射计的 L2 级产品数据，包含 3,453 条大气廓线的 20,142 次观测。完成比湿→相对湿度转换（Magnus 公式）、137 层气压坐标→93 层高度坐标插值（静力方程积分）、观测亮温 (Obs_BT) 与模拟亮温 (Sim_BT) 的匹配对齐等物理预处理。

4.2 质控与亮温订正

建立系统性的多级质控流程，从原始 20,142 次观测中筛选出 15,838 个干净样本：

● 第一级：QC_Flag = 0 且 Rain_Flag = 0 的基本质控

● 第二级：廓线层 CLWC > 750 g/m² 的云液态水筛除

● 第三级：K 波段 (22–31 GHz) 各通道 |OMB| > 2.5σ 的逐通道异常值过滤

● 第四级：廓线与有效高度网格的匹配检查

亮温订正方面，采用 Winsorize 回归替代普通最小二乘，对 K 波段 ±10 K、V 波段 ±5 K 截断后的残差重新拟合线性回归系数，将 OMB 标准差从 1.55 K 降至 0.88 K (−49%)，同时保持 BT 订正系数的物理合理性。

4.3 MonoRTM 辐射传输模型集成

MonoRTM v5.6 (AER Inc.) 是大气微波波段逐线积分辐射传输的行业标准模型。本实践完成了以下集成工作：

● 在 macOS ARM64 上使用 gfortran 15 成功编译 MonoRTM v5.6，修复了源代码中 lnfl_mod.f90 数组越界和 gfortran 15 兼容性问题。

● 开发 ASCII → gfortran 二进制格式的 TAPE3 光谱数据转换器 (convert_tape3.py)，将 0–55 GHz 的 1,356 条谱线数据转换为 Fortran 可读取的 unformatted 格式。

● 重写 MONORTM_PROF.IN 大气廓线输入文件的生成模块 (monortm_wrapper.py)，严格按照 Fortran 源码中的精确列格式 (FORMAT 925/975/978) 输出。

● 验证 14 通道下行亮温输出，中纬度标准大气 (50% RH) 测试：22 GHz: 209 K, 58 GHz: 258 K。

● 编写批量仿真管线 (bulk_sim_monortm.py)，支持从 ERA5 气压层数据加载、对数气压插值到 MWR 93 层网格、逐时次 MonoRTM 调用到结果合并的全流程自动化。

4.4 BRNN 模型设计与训练

(1) 模型架构

设计 6 个独立的 BRNN 模型，分别反演 0–2 km、2–8 km、8–10 km 三个高度区间的温度 (T) 和相对湿度 (RH)。每个 BRNN 模型包含：输入批量归一化层 → 256 单元全连接层 → ReLU 激活 → BatchNorm → Dropout(0.3) → 第二个全连接层 (256) → ReLU → BatchNorm → Dropout → 全连接输出层 → Sigmoid 激活（将输出归一化至 [0,1] 区间）。

(2) 输入特征

28 维输入向量 = 22 通道 Winsorize 订正后的亮温 + 2 m 温度 + 2 m 相对湿度 + 地表气压/100 + IR 云顶温度 + 云柱液态水 + 云柱冰水 + sin/cos(小时) + sin/cos(月份)

(3) 训练策略

● 损失函数：MSE + 0.001 × 二阶导数平方差（层间平滑正则化）

● 优化器：Adam, lr = 0.001, batch_size = 128

● 早停策略：验证集损失连续 20 轮不下降

● 数据划分：按廓线索引 (Profile_Index) 分组 70%/15%/15% 划分训练/验证/测试集

● 共迭代 6 个版本 (v1–v6)，逐步引入更严格的质控和订正策略。

4.5 误差分析与性能评估

对测试集 419 条独立廓线的 2,368 次观测进行系统评估：

● 总体指标：T RMSE = 1.26 K (偏差 -0.01 K)，RH RMSE = 7.76% (偏差 +0.17%)

● 分层分析：绘制各高度层的 RMSE 廓线、偏差±1σ 包络线和按高度区间统计柱状图

● 极端案例：分析 Best/Median/Worst 廓线的详细误差结构，定位模型薄弱环节

● 版本对比：系统对比 v1–v6 共 6 个版本的性能演变，量化各改进项的贡献

五、实践进度安排

本实践自 2026 年 3 月起至 2026 年 6 月止，历时约 4 个月，分为五个阶段：

| 阶段 | 时间 | 任务内容 | 关键产出 | 完成度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 基础搭建 | 3月下旬 –4月中旬 | Python 开发环境搭建 ERA5 单层数据下载 MonoRTM 编译 BRNN 基线模型设计 | 84 月 sl_*.nc bin/monortm brnn_model.py | 100% | MonoRTM 编译 调试耗时较长 |
| 第二阶段 POC 验证 | 4月中旬 –5月上旬 | POC 管线搭建 744 条廓线亮温模拟 单月 BRNN 训练测试 CDS API 下载策略探索 | poc_pipeline.py adapter_201301.py 6 个基线模型 | 100% | CDS SSL EOF 问题开始出现 |
| 第三阶段 迭代优化 | 5月中旬 –6月上旬 | MP-3000A 真实数据训练 v1 → v6 共 6 轮迭代 缺陷分析与修复 MonoRTM TAPE3 数据获取 | 6 个训练脚本 未订正缺陷分析 models_mp3000a_v4/ | 100% | v4 达到最优 T=1.26K RH=7.76% |
| 第四阶段 系统集成 | 6月上旬 –6月中旬 | MonoRTM 调试与修复 Python 封装完善 反演管线脚本 批量仿真准备 | monortm_wrapper.py convert_tape3.py retrieve_and_plot.py | 95% | CDS 气压层下载 仍在持续中 |
| 第五阶段 报告撰写 | 6月中旬 –6月下旬 | 技术报告撰写 Word 文档编排 结果图表整理 GitHub 代码归档 | 技术报告 .docx 实践报告 .docx GitHub 推送 | 90% | 当前阶段 |

时间线概览

3月 (第1–2周)：环境搭建：Python, PyTorch, xarray, cdsapi 安装配置。

3月 (第3–4周)：数据获取：通过 CDS + ARCO 下载 ERA5 单层及气压层数据。

4月 (第1–2周)：POC 管线：利用 744 条模拟廓线验证 RTM + BRNN 管线可行性。

4月 (第3–4周)：真实数据训练：使用 MP-3000A 实测数据开展 v1/v2 基线训练。

5月 (第1–2周)：迭代优化：v3 (Sim_BT) → 发现 Domain Gap → v4 (三项改进) 达到最优。

5月 (第3–4周)：辐射传输调试：TAPE3 光谱数据下载、MonoRTM 问题排查与修复。

6月 (第1–2周)：系统集成：Python wrapper 完善、批量仿真准备、v6 两阶段训练探索。

6月 (第3–4周)：报告撰写：技术报告 + 实践报告的文档化，图表结果汇总，代码归档推送。

六、实践预期成果

6.1 科研技术成果

(1) 一套完整的微波辐射计廓线反演系统

包括数据获取、质控、BT 订正、BRNN 模型训练、反演推理、误差评估的全流程 Python 管线，代码已在 GitHub 开源 (https://github.com/3035596206/mwr-retrieval)。

(2) 达到国际先进水平的反演精度

● 温度均方根误差 T RMSE = 1.26 K，优于论文基准 (1.5 K) 16%

● 相对湿度均方根误差 RH RMSE = 7.76%，优于论文基准 (12–13%) 约 35%

● 所有指标偏差均在 ±0.5% (T) / ±2% (RH) 范围内，无系统性偏移

(3) MonoRTM 辐射传输模型集成

修复了 MonoRTM v5.6 在 ARM64 macOS 上的兼容性问题，开发了 ASCII→二进制 TAPE3 光谱数据转换器，完善了 Python 封装接口，使该行业标准模型可在现代 Mac 环境下运行。

(4) 数据缺陷与改良方向分析

系统性识别和分类了 5 个数据质量缺陷（K 波段云污染、Sim/Obs 域间差异、OMB 厚尾分布、数据划分泄露、BT 订正泛化性），并提出了 6 个改良方向（MonoRTM 大规模预训练、物理约束正则化、多模态融合、域适应学习、时序一致性、跨仪器迁移），为后续研究提供了明确路线。

6.2 软件与文档成果

● GitHub 开源仓库：包含 40+ 个文件 (Python 脚本、模型权重、分析图表、文档)，累计 46 次 commit，5 个 git tag 标记关键版本里程碑。

● Python 软件模块：src/ 目录下包括亮温模拟、ERA5 预处理、质控订正、BRNN 模型定义、MonoRTM 封装等 8 个核心模块。

● 技术报告：Word (.docx) + PDF 格式的完整技术报告，包含 7 个章节、6 幅专业图表、5 种缺陷分析表格。

● 专业实践报告：本 Word 文档，系统总结课题背景、实践过程与专业收获。

6.3 专业能力收获

(1) 大气遥感专业知识

● 深入理解微波辐射计的测量原理、辐射传输方程和权重函数概念。

● 掌握 HATPRO/MP-3000A 型微波辐射计的技术参数和数据处理链路。

● 了解 ERA5 再分析数据的产品体系和检索方法。

(2) 编程与软件工程能力

● 能够独立设计模块化、可扩展的科学计算软件架构。

● 具备跨语言开发经验 (Python 顶层 + Fortran 底层计算核心)。

● 熟练掌握 Git 版本控制和 GitHub 开源协作流程。

● 能够应对复杂的软件依赖和环境配置问题 (gfortran 版本兼容、ARM64 交叉编译)。

(3) 科学研究方法论

● 掌握了从文献调研 → 数据获取 → 实验设计 → 迭代优化 → 误差分析 → 报告撰写的完整科研流程。

● 学会了用数据驱动的方式定位和解决科学问题 (如从 OMB 分布发现 Domain Gap)。

● 建立了版本化实验管理的意识 (v1–v6 系统化迭代，各版本可独立复现)。

(4) 文档与表达能力

● 能够撰写结构规范、图文并茂的中文技术报告，满足学术和工程双重要求。

● 掌握使用 matplotlib/python-docx 等工具自动生成专业图表和 Word 文档的技能。